**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы « Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Буда», утверждённой постановлением от 28.02.2020 №12**

**(в редакции постановления от 04.02.2021 №2, от 18.01.2022 №1,**

**от 13.02.2023 №4)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«**Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Буда», проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Буда».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются:

- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствия с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения «Деревня Буда».

В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- установлена неровная поверхность по ул. Центральная;

- проведен ямочный ремонт (щебнем, шлаком);

- проведено грейдирование с частичной подсыпкой шлаком;

- проведен капитальный ремонт асфальтового покрытия по ул. Центральная;

- проведена работа по скашиванию травы на обочинах;

- проведена очистка дорог от снега.

2.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности автомобильных дорог сельского поселения, % | 35 | 35 | 100 |
| Количество установленных дорожных знаков на опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, шт. | 1 | 1 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/2)\*(100+100)=100%**

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано – 1733359,80 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельского поселения | 256441,00 | 256441,00 | 100 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 161714,00 | 161714,00 | 100 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 1315204,80 | 1315204,80 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

**(1/3)\*(100+100+100)=100%**

4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального района на территории сельского поселения | Проведено: установлена неровная поверхность по ул. Центральная; ямочный ремонт (щебнем, шлаком), грейдирование и подсыпка дорог в д. Буда, проведена очистка дорог от снега,  проведена работа по скашиванию травы на обочинах, зимние содержание дорог | 1 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 1 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | Проведен ремонт асфальтового покрытия в д. Буда, ул. Центральная | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Буда» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Буда».

**(1/3)\*(1+1+1)\*100=100%**

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Буда».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+100+100)/3=100%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Буда» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 100%.

**Глава администрации М.В. Голунова**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Буда», утверждённой постановлением от 28.02.2020 №13 (в редакции постановления от 04.02.2021 №3, от 18.01.2022 №2**

**от 13.02.2023 №5)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Буда» проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения Деревня Буда».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются

- совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Деревня Буда»;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения «Деревня Буда»;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Деревня Буда»;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Деревня Буда»;

- создание временных рабочих мест, имеющих социальную полезную направленность.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- содержание уличного освещения;

-реализован проект развития общественной инфраструктуры, основанный на местных инициативах;

- прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения;

2.Оценка результативности Программы отслеживается на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| Количество установленных фонарей уличного освещения (шт) | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных фонарей (шт) | 19 | 19 | 100 |
| Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (шт.) | 0 | 0 | 0 |
| Создано мест массового отдыха на общественных площадках (парки, скверы, аллеи) шт. | 0 | 0 | 0 |
| Количество ликвидированных стихийных свалок на территории поселения (шт.) | 0 | 0 | 0 |
| Организованно акций и субботников по благоустройству территории общего пользования (шт.) | 49 | 49 | 100 |
| Установлено элементов внешнего благоустройства (скамейки, урны, МАФ, остановочные павильоны и др. (шт.) | 0 | 0 | 0 |
| Трудоустроено безработных граждан на работы по уборке и благоустройству территории поселения (чел.) | 1 | 1 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/8)\*(0+100+0+0+0+100+0+100)=37,5%**

3.Степень реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Буда»

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Буда» израсходовано 498492,04 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Содержание и ремонт уличного освещения | 409227,04 | 307513,50 | 75 |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения (руб.) | 89265,00 | 89234,42 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Буда» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Буда».

**(1/2)\*(75+100)=87,5%**

4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Оплачены работы по установке и замене уличных светильников | 1 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | Проведены работы по уборке территории сельского поселения | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/2)\*(1+1)\*100=100%**

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Буда».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(37,5+87,5+100)/3=75%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории сельского поселения «Деревня Буда» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 75%.

**Глава администрации М.В. Голунова**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Буда», утверждённой постановлением от 28.02.2020 №14 (в редакции постановления от 04.02.2021 №4, от 18.01.2022 №3;от 13.02.2023 №6)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Буда», проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения Деревня Буда».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основными целями программы являются

-обеспечение безопасности населения сельского поселения «Деревня Буда».

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения

- сокращение материальных потерь от пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения «Деревня Буда»

- предупреждение и ликвидация последствий ЧС;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- проведено страхование ГТС;

- осуществлено взаимодействие и возмещены расходы автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана) по осуществлению уставной деятельности (АНО).

2.Оценка результативности Программы отслеживается на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| Количество предупрежденных пожаров на территории сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных сходов | 24 | 24 | 100 |
| распространение наглядной агитации по предупреждению пожаров (шт.) | 60 | 60 | 100 |
| наличие технических средств пожаротушения (шт.) | 4 | 4 | 100 |
| оповещение населения системой сигналов громкого боя в % | 100 | 100 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/5)\*(0+100+100+100+100)=80%**

3.Степень реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Буда».

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Буда» израсходовано 92289,41 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Реализация мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении | 0 | 0 | 0 |
| Возмещение из средств местного бюджета части расходов автономной некоммерческой организации «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» по осуществлению уставной деятельности (АНО) | 78369,41 | 78369,41 | 100 |
| Основное мероприятие «Обеспечение безопасности ГТС» | 13920,00 | 13920,00 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Буда» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Буда».

**(1/3)\*(0+100+100)=67%**

4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Возмещение части расходов АНО «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» | Возмещение части расходов на зарплату сотрудникам АНО «Кировская межмуниципальная пожарная охрана» | 1 |
| Реализация мероприятий направленных на укрепление пожарной безопасности в сельском поселении | Проведена опашка территории сельского поселения «Деревня Буда» | 0 |
| Основное мероприятие «Обеспечение безопасности ГТС» | Страхование ГТС | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/3)\*(1+0+1)\*100=67%**

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Буда».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(80+67+67)/3=71,3%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения «Деревня Буда» может считаться реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 71,3%.

**Глава администрации М.В. Голунова**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы сельского поселения**

**«Деревня Буда», утверждённой постановлением от 28.02.2020 №15**

**(в редакции постановления от 04.02.2021 №5, от 18.01.2022 №4;**

**от 13.02.2023 №7)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Буда» проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения «Деревня Буда».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.1. Основной целью программы является

- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей поселения в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества,

- реализации долгосрочных приоритетов и целей социально – экономического развития территории.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание социально – экономических условий развития муниципальной службы;

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированных кадрового состава;

- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных инструкциях;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта по вопросам управления персоналом и организации муниципальной службы.

В реализации целей и задач в 2022году выполнены следующие мероприятия:

- расходы на выплаты персоналу;

- пенсионное обеспечение, доплаты к пенсии муниципальным служащим, замещавших должности муниципальной службы.

2.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| - доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию % | 100 | 100 | 100 |
| - доля муниципальных служащих, прошедших обучение повышения профессионального уровня % | 100 | 100 | 100 |
| - Количество муниципальных служащих, имеющих муниципальный стаж более 3 лет | 1 | 1 | 100 |
| -число муниципальных служащих имеющих высшее профессиональное образование | 2 | 2 | 100 |
| -Доля муниципальных служащих сдавших сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера % | 100 | 100 | 100 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/5)\*(100+100+100+100+100)=100%**

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

На мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Буда» израсходовано 1774797,20 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План (тыс. руб.)** | **Факт (тыс. руб.)** | **% выполнения плана** |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 599749,39 | 597807,52 | 100 |
| Центральный аппарат | 991276,81 | 951979,41 | 96 |
| Составление проекта бюджета сельского поселения и организация исполнения бюджета сельского поселения | 17000,00 | 17000,00 | 100 |
| Реализация прочих мероприятий органов местного самоуправления | 23771,00 | 23771,00 | 100 |
| Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | 120000,00 | 120000,00 | 100 |
| Содержание имущества казны | 15000,00 | 15000,00 | 100 |
| Осуществление мероприятий в целях распоряжения земельными участками | 8000,00 | 8000,00 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Буда» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Буда».

**(1/7)\*(100+96+100+100+100+100+100)=99,4%**

4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реализация мероприятий** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | Оплата налогов | 1 |
| Центральный аппарат | Выплата заработной платы муниципальным служащим | 1 |
| Составление проекта бюджета сельского поселения и организация исполнения бюджета сельского поселения | Составлен проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, ежеквартальные проекты об исполнении бюджета сельского поселения | 1 |
| Реализация прочих мероприятий органов местного самоуправления | Поставка продуктов питания | 1 |
| Выплата ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы | Выплата доплаты к пенсии лицам муниципальным служащим замещавшим должности муниципальной службы | 1 |
| Содержание имущества казны | Выполнение технического плана на нежилое здание | 1 |
| Осуществление мероприятий в целях распоряжения земельными участками | Выполнение кадастровых работ | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/7)\*(1+1+1+1+1+1+1)=100%**

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Буда».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(100+99,4+100)/3=99,8%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Развитие муниципальной службы сельского поселения «Деревня Буда» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 99,8%.

**Глава администрации М.В. Голунова**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы « Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Буда», утверждённой постановлением от 28.02.2020 №16** **(в редакции постановления от 04.02.2021 № 6, от 18.01.2022 №5; от 13.02.2023 №8)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«**Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Буда**»,** проведена за 2022 год. Данная оценка выполнена на основании информации о ходе (итогах) выполнения целевых показателей, эффективности использования средств бюджета сельского поселения Деревня Буда».

**Критерии оценки:**

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1. Основной целью программы является

- оптимизация, развитие и модернизация системы уличного освещения, улучшения их состояния;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. специалистов, работающих в сельской местности;

- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей и молодежи на территориях, организация их досуга;

- создание условий для сохранения и развития культурного и спортивного потенциала населения сельского поселения.

1.2. Основными задачами муниципальной программы являются:

- улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства,

- повышение эффективности и надежности функционирования инженерных систем;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе сельского поселения;

- улучшения состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта;

- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей.

В реализации целей и задач в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

-создание условий для сохранения и развития культурного и спортивного потенциала.

2.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится на основании следующих целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора, единица измерения** | **Планируемые значения показателей на 2022 год** | **Фактически достигнутые значения показателей в 2022 году** | **% выполнения плана** |
| Количество газифицированных населенных пунктов (шт.) | 0 | 0 | 0 |
| Проведены ремонтные работы водопроводных, канализационных сетей (м) | 0 | 0 | 0 |
| Количество граждан привлеченных к занятиям физической культуре и спортом (чел.) | 35 | 35 | 100 |
| Количество граждан участвующих в досуговой деятельности (чел.) | 25 | 25 | 100 |
| Установленные в общественных местах или административных зданиях пандусы для маломобильных групп населения | 0 | 0 | 0 |

Степень достижения целей, решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле

m

Cel = (1 / m) x SUM (Si),

i=1

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

SUM - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

**(1/5)\*( 0+0+100+100+0)=40%**

3.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения

На реализацию мероприятий муниципальной программы израсходовано –

622000,00рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **План** | **Факт** | **% выполнения плана** |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| Создание условий для досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры | 622000,00 | 622000,00 | 100 |

Данный критерий рассчитан по формуле

Fin = K / L x 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

K - кассовое исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Буда» на реализацию муниципальной программы за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в бюджете сельского поселения «Деревня Буда».

**(1/2)\*(0 +100)=50%**

4. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты** | | **Показатель достижения результата**  **(«0» - недостижение результата, «1» - достижение результата)** |
| **Запланированные мероприятия** | **Выполненные мероприятия** |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | 0 |
| Создание условий для досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацией культуры | Выплата заработной платы и налогов работников Сельского дома культуры в д. Буда | 1 |

Данный критерий рассчитан по формуле:

n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

SUM - сумма значений.

**(1/2)\*(0+1)\*100=50%**

5. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Буда».

Комплексная оценка рассчитана по формуле

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

где O - комплексная оценка.

**(40+50+20)/3=47%**

Исходя из вышеприведенных расчетов муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения «Деревня Буда» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, так как комплексная оценка составляет 47%.

**Глава администрации М.В. Голунова**